|  |  |
| --- | --- |
|  | **ApstiprinĀTS**  ar Alūksnes novada pašvaldības  aģentūras “ALJA”  Iepirkuma komisijas lēmumu  09.05.2018. sēdē, protokols Nr.1 |

**IEPIRKUMA**

**“MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ”**

**(identifikācijas Nr. PA “ALJA”2018/1)**

**NOLIKUMS**

(Iepirkums tiek veikts PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9.PANTa kārtībā)

Alūksne,

2018

**VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

# **Iepirkuma identifikācijas numurs**

Iepirkumu identifikācija Nr.PA “ALJA”2018/1

1. **Pasūtītājs**

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA “ALJA”

Adrese: Pilssalas ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301

Reģistrācijas numurs: 90010446069

Tālruņa numurs:26141741

e-pasta adrese: [alja@aluksne.lv](mailto:alja@aluksne.lv)

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” Iepirkuma komisija izveidota arAlūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS 26.04.2018. rīkojumu Nr.ANP/1-6/18/129 (turpmāk tekstā – Komisija).

Kontaktpersona par iepirkuma kārtību un priekšmetu Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis, tālrunis 26141741, e-pasta adrese: [alja@aluksne.lv](mailto:alja@aluksne.lv).

1. **Iepirkuma metode**

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā - PIL) 9.pantu un šajā nolikumā noteikto kārtību.

1. **Iepirkuma priekšmets**
   1. Iepirkumu priekšmets ir makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē, (Ezera piekraste, Alūksne, Alūksnes novads), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumā).
   2. CPV kods: 45262000-1 *(Celtniecības amatniecības darbi, izņemot jumiķu darbus),* papildus CPV: [45262300-4](https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/6976/clasif/main/) (*Betonēšanas darbi).*
   3. Būvdarbu izpildes vietas: Tepļakalna ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV - 4301.
   4. Būvdarbu izpildes termiņš – **45 (četrdesmit piecas) dienas** no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma visu saistību izpildes akta parakstīšanas dienai.
   5. Būvdarbu garantijas termiņš ir **60 (sešdesmit)** mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas dienas.
   6. **Iepirkuma finansējuma avots:** 2018. gada Alūksnes novada pašvaldības budžets un Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums.
   7. **Maksājumu kārtība atrunāta Iepirkuma līgumu projektā (skatīt 10. pielikums).**

## **Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana**

* 1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 Alūksnes novada pašvaldībā, 408.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā līdz 6.1.apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
  2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami mājaslapā [www.aluksne.lv](http://www.aluksne.lv) sadaļā “Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.
  3. Visi jautājumi par iepirkuma nolikumu, kā arī cita ir iepirkumu saistītā informācija tiks publicēta pasūtītāja mājaslapā www.aluksne.lv sadaļā “Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma.
  4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1. **Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība**
   1. Piedāvājumi jāiesniedz **līdz 2018. gada 22. maijam, plkst. 9.00,** Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA”, 408.kab, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.
   2. Visi piedāvājumi, kas Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA” tiks saņemti pēc 6.1.punktā norādītā laika, netiek izskatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam.
   3. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA”, 408.kab, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
   4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
2. **Piedāvājuma noformēšana**
   1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi “Piedāvājums Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” iepirkumam “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē” (identifikācijas Nr. PA “ALJA”2018/1)”. Aploksnes aizmugurē jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.
   2. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu.
   3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam jāiesniedz **viens oriģināleksemplārs un viena kopija, kas iesniedzama elektroniskā datu nesējā** **(CD vai zibatmiņā**) ar skanētiem oriģināleksemplāra dokumentiem PDF formātā un Lokālās tāmes MS Excel formātā ar formulām. Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un dokumentu kopiju saturu par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.
   4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, skaidri salasāms, bez neatrunātiem labojumiem un dzēsumiem, tam jābūt ar piedāvājumā iekļauto dokumentu atbilstošu satura rādītāju, lapām jābūt cauršūtām un sanumurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, noformēšanas vietas nosaukums, zīmoga nospiedumu (*ja pretendentam ir zīmogs*) un, ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums.
   5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, kopijas lapas augšējā labajā stūrī jābūt attiecīgam uzrakstam ar lielajiem burtiem “KOPIJA”. Piedāvājumā iekļauto kopiju pareizību apliecina ar apliecinājumu, kurā norādīts apliecinājums par kopiju autentiskumu oriģinālam, kopiju lapas numuri, un kuru ar zīmogu (ja uzņēmumam ir zīmogs) un parakstu apliecina paraksttiesīga persona. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
   6. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ atbild pretendents.
   7. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
3. **Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti**

Pretendents atbilstoši PIL ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

* 1. **Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:**
     1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
     2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
     3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL [25. panta](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
     4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 8.1.1., 8.1.2. un 8.1.3.punkta nosacījumi.
  2. **Pretendenta kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti**
     1. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums iepirkumamsaskaņā ar 2.pielikumu “Piedāvājums iepirkumam”.
     2. Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītām personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos *ir jābūt reģistrētām komercreģistrā* vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
        1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā [www.ur.gov.lv](http://www.ur.gov.lv);
        2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.
     3. Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītām personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks Būvdarbus, *ir jābūt reģistrētām* *būvkomersantu* reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
        1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā <https://bis.gov.lv/bisp/>;
        2. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.
        3. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. *Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu*. *Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.*
     4. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir jābūt pieredzei 2 (divu) līdzīga rakstura projektu realizācijā, kuros veikta individuāli izstrādātu elementu realizācija. Apliecinot kvalifikācijas prasības, pretendentam jāpievieno saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumā pievienotajai veidnei (3.pielikums “Pretendenta veikto darbu saraksts”) un aktu kopijas par sarakstā minēto objektu pieņemšanu ekspluatācijā vai darbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas vai citus pierādījumus, kas apliecinātu objektā veikto darbu pabeigšanu un objekta raksturojošos lielumus. Pretendenta rīcībā ir jābūt visiem nepieciešamajiem resursiem savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.
     5. Pretendentam līguma izpildes laikā jānodrošina šādi speciālisti:
        1. sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;

Jāiesniedz: saraksts atbilstoši 4.pielikumam “Informācija par speciālistiem” un jāpievieno kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas.

Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā <https://bis.gov.lv/bisp/> pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.

**Dokumenti ārvalstu speciālistiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs:** Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). *Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.*

*Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms).*

* + 1. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, **iesniedzot šo personu apliecinājumu** vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, jāiesniedz aizpildīta 6. un 7. pielikuma veidlapa.
    2. Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (fizisku vai juridisku personu). Par apakšuzņēmēju piesaisti jāiesniedz aizpildīta 6.pielikuma veidlapa. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.
    3. Visi dokumenti jāparaksta pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno atbilstošs pilnvarojums.
  1. **Tehniskais piedāvājums**
     1. Pretendenta iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) noteiktām prasībām un tajā norādītiem darbu apjomiem. Darba apjomi tiks pārbaudīti saskaņā ar iesniegtām finanšu piedāvājuma tāmēm.
     2. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums par to, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma Līguma slēgšanas tiesības, tas saskaņā ar iepirkuma Līguma nosacījumiem noslēgs līgumus:
        1. sadzīves atkritumu savākšanai un nogādāšanai utilizācijai ar atkritumu apsaimniekotāju, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā,
        2. bīstamo un ražošanas atkritumu (par tehniskā projekta tāmē norādīto apjomu) savākšanai un nogādāšanai utilizācijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
     3. Jāiesniedz: pretendenta apliecinājums par to, ka pirms galīgā norēķinu rēķina par katrā apliecinājuma kartē minētiem pabeigtajiem Objektā Darbiem iesniegšanas, tiks iesniegts bankas neatsaucams garantijas termiņa galvojums, apdrošināšanas sabiedrības polise (bez pašriska uz maksimālo termiņu ar garantiju par tās pagarināšanu, kurā norādīts, ka apdrošinātājs apņemas bez iebildumiem izmaksāt Pasūtītājam tā pieprasīto naudas summu garantijas laikā konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanai gadījumos, ja Uzņēmējs nepamatoti atsakās veikt šos darbus vai nav atrodams) vai Pārskaitījums Pasūtītāja kontā garantijas termiņa nodrošinājumam 3% apmērā no Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa. Bankas neatsaucamā garantijas galvojuma, kas būs jāiesniedz uzņēmējam, paraugs 8.pielikumā. **– ja nav līgumā paredzēts, tad jādzēš! Gadījumā, ja to vajag, tad tas ir jāiestrādā līgumā!**
  2. **Finanšu piedāvājums**
     1. Finanšu piedāvājuma kopējā Līgumcena jānorāda atbilstoši iepirkuma nosacījumiem, un aizpildot nolikuma 2.pielikuma “Piedāvājums iepirkumam” 1.punktu, pielikumā pievienojot tāmes saskaņā ar nolikuma 8.4.3.punkta nosacījumiem. Piedāvājuma summai jābūt izteiktai EUR.
     2. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums ar piedāvājuma cenu izmaksu pozīcijām, norādot cenas **ar precizitāti divi cipari aiz komata**.
     3. Finanšu piedāvājumu sagatavo un sastāda atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 27. maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un to 5., 6. un 7.pielikumam (veidnes skatīt 9. pielikumā).
     4. Būvprojekta tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams. Attiecīgiem sertifikātiem jābūt derīgam piedāvājuma iesniegšanas dienā. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā <https://bis.gov.lv/bisp/> pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. Ja Pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). *Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai*.
     5. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu pilnīgu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, t.sk.ar projekta realizāciju saistītie šādi izdevumi:
        1. izdevumi, kas ir saistīti ar konstrukciju pārbaudēm un būvdarbu apjomu pieņemšanu, plānošanu, papildus aprēķiniem, sagatavošanas - nobeiguma darbiem utt. līdz objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā;
        2. izdevumi būvlaukuma uzturēšanai, tīrīšanai, virsmas ūdeņu novadīšanai, apsardzei, materiālu uzglabāšanai, ieskaitot izkraušanu un izvietošanu, pārvietošanu būvlaukuma robežās, mobiliem pagaidu žogiem – nožogojumiem;
        3. darba aizsardzības, sanitārijas un ugunsdrošības normu ievērošanai objektā būvdarbu izpildes laikā;
        4. apgrūtinājumi, kuri var rasties laika apstākļu ietekmes rezultātā;
        5. izdevumi būvgružu novākšanai un teritorijas sakopšanai;
        6. pielietoto būvmateriālu atbilstības deklarācijas, segto darbu aktu un citu ar valsts institūcijām normatīvo aktu noteikto dokumentu apkopošana, būvdarbu reģistrācija būvdarbu žurnālā;
        7. būvdarbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izdevumi;
        8. un citi izdevumi.
     6. Vērtējot piedāvājumu,komisija ņems vērā kopējo cenu **bez pievienotās vērtības** **nodokļa.**

1. **Informācijas apmaiņa** 
   1. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvija Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
   2. Visi jautājumi par piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Komisijai rakstiski pa pastu, adrese Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, pa e-pastu [alja@aluksne.lv](mailto:alja@aluksne.lv).
   3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. **Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana**
   1. Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 6. un 7.punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.
   2. Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.2.punktā norādītajām prasībām (kvalifikācijas prasībām). Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.
   3. Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.
   4. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems vērā labojumus.
   5. No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, Komisija izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - piedāvājumu ar viszemāko cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
   6. Komisija pārbaudīs vai pretendents (uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 9.panta astotās daļas minēto nosacījumu dēļ. Nepieciešamo informāciju Komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz PIL 9.panta devītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta desmitās daļas noteikumiem.

Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un 8.1.4.punktā minēto personu Komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un 8.1.4.punktā minēto personu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai šā panta astotās daļas 4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

* 1. Ja Komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
  2. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu.
  3. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas PIL 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā [Administratīvā procesa likumā](https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums) noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

1. **Līgumu slēgšanas nosacījumi**
   1. Ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts līgums atbilstoši šī iepirkuma līguma projektam (10.pielikums), pretendenta piedāvājumam un šiem darbiem izdalītajam finansējumam.
   2. Pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas pretendents iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
   3. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu saņemšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts elektroniski) jāierodas Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā “ALJA” (Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) slēgt iepirkuma līgumu. Neierašanās slēgt iepirkuma līgumu minētā termiņā tiek uzskatīta par pretendenta atteikšanos slēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākamo pretendentu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
2. **Lēmums par iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu bez līguma noslēgšanas** 
   1. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta atbilstoši PIL 9.panta trīspadsmitās daļas nosacījumiem.
   2. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums atbilstoši PIL 9.panta piecpadsmitās daļas nosacījumiem.

**Pielikumi:** 1. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

2. pielikums “Piedāvājums iepirkumam”.

3. pielikums “Pretendenta veikto būvdarbu saraksts”.

4. pielikums “Informācija par speciālistiem”.

5. pielikums “Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām saraksts”.

6. pielikums “Apakšuzņēmēju un tiem nododamo būvdarbu saraksts”.

7. pielikums “Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums\* līguma izpildes nodrošināšanai”.

8. pielikums “Bankas neatsaucams galvojums par pretendenta piedāvāto garantijas termiņu”.

9. pielikums “Lokālās tāmes”.

10. pielikums “Līguma projekts”

*SIA “ALŪKSNES PROJEKTI” 2018. gadā izstrādātais būvprojekts “Makšķerēšanas vietu izveide Ezera piekraste, Alūksne, Alūksnes novads” pievienots elektroniski (CD) un pasūtītāja mājaslapā www.aluksne.lv pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.*

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija būvdarbu iepirkumam**

**Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē**

**1. OBJEKTS**

Ezera piekraste  
**2. OBJEKTA ADRESE**

Ezera piekraste, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

**3.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN GARANTIJA**

3.1. Būvdarbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecas) dienas skaitot no līguma noslēgšanas dienas.

3.2.Darbu izpildītājam jānodrošina būvdarbu garantijas laiks 60 (sešdesmit) mēneši no atzīmes par būvdarbu pabeigšanu.

**4. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI**

4.1. Būvdarbu veikšanai 2018. gada 20. aprīlī Paskaidrojuma rakstā izdarīta Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu.

4.2. Būvdarbi Izpildītājam jāveic saskaņā ar izstrādāto būvprojektu “Makšķerēšanas vietu izveide Ezera piekraste, Alūksne, Alūksnes novads”

4.3. Darbu izpildītājam uz sava rēķina, pasūtītāja vārdā, jāpasūta un jāsaņem visi dokumenti, saskaņojumi, atļaujas u.tml., kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanai, realizēšanai un pieņemšanai ekspluatācijā.

4.4. Darbu izpildītājam jāveic izbūvētā objekta teritorijas izpilduzmērījuma sagatavošana.

4.5. Darbu izpildītājam pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic būvdarbu veikšanas laikā skarto teritoriju rekultivācija un labiekārtošana.

4.6. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina teritorijas ierobežošana, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu būvdarbu teritorijā.

4.7. SIA “Alūksnes projekti” projekts ir autordarbs, kura izmantošanas tiesības kā izņēmuma licence pieder tikai Alūksnes novada pašvaldībai, un Izpildītājs ir tiesīgs to izmantot tikai šī iepirkuma līguma izpildei tam nepieciešamajā apmērā.

4.8.Pirms būvdrabu uzsākšanas Izpildītājam visi izmēri jāprecizē pēc fakta dabā.

4.9.Jebkuras veicamās izmaiņas un papildinājumi Projektā jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

**2.pielikums**

**PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM**

**“MAKŠĶERĒŠANAS VIETU IZVEIDE ALŪKSNES EZERA PIEKRASTĒ”**

**(IDENTIFIKĀCIJAS NR. PA“ALJA”2018/1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kam:** | Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “ALJA”, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV –4301 | |
| **Pretendents:** | | **<***nosaukums reģistrācijas numurs***>** |
| **Adrese:** | |  |
| **Tālrunis, fakss:** | |  |
| **E-pasts:** | |  |
| **Bankas rekvizīti:** | |  |

1. Apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam, un piedāvājam **veikt** **būvniecības darbus** saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” iepirkuma “Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē” (identifikācijas Nr. PA“ALJA”2018/1) nolikuma nosacījumiem. **Apliecinām, ka uzņemamies visus riskus, kas varētu būt saistīti ar darbiem, kurus, iespējams, neesam paredzējuši, iesniedzot šo piedāvājumu šī projekta realizācijai**, līdz ar to mūsu finanšu piedāvājums ir:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Iepirkuma priekšmets** | | **Cena bez PVN (*euro*)** | **PVN** | **Cena kopā ar PVN** |
| 1. | Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē | |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |

***\**** *- pielikumā pievienotas tāmes, atbilstoši iepirkuma Tehniskā specifikācijā (1.pielikums) norādītiem darbu apjomiem, un atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 27.maija noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un to 5., 6. un 7.pielikumam.*

1. Apliecinām, ka nodrošināsim būvdarbu garantiju **60 (sešdesmit) mēneši** no darbu pieņemšanas – nodošanas akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas dienas.
2. Apliecinām, ka iepirkumā norādītos būvdarbus, veiksim **45 (četrdesmit piecu) dienu** laikāno līguma noslēgšanas dienas līdz līguma visu saistību izpildes akta parakstīšanas dienai.
3. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma un līguma projektu, piekrītam tā nosacījumiem un apņemamies ievērot tajā noteiktās prasības.
4. Ar šo apstiprinām visā piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Papildus informācijai jānorāda:

* mūsu uzņēmumā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
* mūsu uzņēmumā nodarbinātas vairāk kā 250 personas un gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro.

2018.gada “\_\_”. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendetu pārstāvēt tiesīgās personas paraksts un zīmogs (*ja tāds ir*): | z.v. |
| Amats, vārds un uzvārds: |  |

**3.pielikums**

**PRETENDENTA VAI PERSONAS,\* UZ KURAS IESPĒJĀM BALSTĀS, VEIKTO DARBU SARAKSTS\*\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Būvdarbu pasūtītājs** | **Būvdarbu pasūtītāja kontaktinformācija (adrese, tālrunis)** | **Būvobjekta apraksts atbilstoši nolikuma prasībām** | **Būvdarbu kopējais apjoms, EUR**  **(bez PVN)** | **Darbu izpildes termiņš (datums)** | **Veiktie būvdarbi** |
| ***1…….*** |  |  |  |  |  |
| ***2…….*** |  |  |  |  |  |

\*- ja nav pretendenta pieredze, tad jāaizpilda arī attiecīgi 5. un 6. pielikums

\*\*- informācija šajā pielikumā jānorāda tikai atbilstoši nolikuma 8.2.4. punkta prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas paraksts un zīmogs (*ja tāds ir*): | z.v. |
| Amats, vārds un uzvārds: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |

4.pielikums

**INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTIEM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Piedāvātā pozīcija** | **Speciālista vārds, uzvārds** | **Kvalifikācija** | **Sertifikāts** (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) vai apliecība (apliecības izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | **Persona, kuru pārstāv \*** |
| Sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā |  |  |  |  |

\* - norāda, vai piesaistītais speciālists **piedāvājuma iesniegšanas brīdī** ir:

A - pretendenta (piegādātājs vai personu apvienības) resurss,

B – persona/ -s, uz kuras iespējām balstās resurss.

Ja sarakstā norādītais speciālists nav pretendenta resurss, pretendentam jāiesniedz apliecinājumi atbilstoši nolikuma 8.2.6.punkta nosacījumiem. Apliecinājumā jānorāda speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības joma, un **kontakttālruņa numurs**.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas paraksts un zīmogs (*ja tāds ir*): | z.v. |
| Amats, vārds un uzvārds: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |

**5.pielikums**

**PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU SAVU KVALIFIKĀCIJAS ATBILSTĪBU PAZIŅOJUMĀ PAR LĪGUMU VAI IEPIRKUMA DOKUMENTOS NOTEIKTAJĀM PRASĪBĀM SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās *(nosaukums/ vārds, uzvārds un reģistrācijas numurs/ personas kods)* | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei kandidāts balstās uz citas personas iespējām | Personai, uz kuras iespējām kandidāts balstās, nododamās tehniskās vai profesionālās spējas | Personas atbilstība mazajam, vidējam vai lielam uzņēmumam (atzīmēt A vai B)\* |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* *Papildus informācijai nepieciešams norādīt, kādai definīcijai atbilst persona, uz kuras iespējam pretendents balstās:*

|  |  |
| --- | --- |
| *A -* | *uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.* |
| *B -* | *uzņēmums, kurā nodarbinātas 250 vai vairāk personas un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas paraksts un zīmogs (*ja tāds ir*): | z.v. |
| Amats, vārds un uzvārds: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |

**6.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJU UN TIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms  (summa *euro,* % no Būvniecības līgumcenas un darbu veidi) | Apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts  (*darbi norādāmi ar atsaucēm uz konkrētām darbu daļām piedāvājuma lokālās tāmēs*) | Apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai\*  (norādīt A vai B) |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

* *Papildus informācijai nepieciešams norādīt, kādai definīcijai atbilst norādītais apakšuzņēmējs:*

|  |  |
| --- | --- |
| *A -* | *uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.* |
| *B -* | *uzņēmums, kurā nodarbinātas 250 vai vairāk personas un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas paraksts un zīmogs (*ja tāds ir*): | z.v. |
| Amats, vārds un uzvārds: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |

**7.pielikums**

**APAKŠUZŅĒMĒJA/ PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS\* LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀŠANAI**

2018.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ar šo <*Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>\** apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkuma “maksķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē” (identifikācijas Nr.PA“ALJA”2018/1) kā /*Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese*/ (turpmāk – pretendents) <*apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās>\**, kā arī
2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. veikt šādus būvniecības darbus (*ja attiecināms*):

/*īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam* ***un summa (bez PVN) kādā apmērā darbi tiek nodoti (atbilstoši pretendenta lokālām tāmēm)****/*

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (*ja attiecināms*):

/*īss Pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts*/.

2.3. un nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (*ja attiecināms*):

*/Pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot Pretendentam vai uz kādu pieredzi Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/*

\* - norādīt tikai atbilstošo

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iepējām balstās pārstāvēt tiesīgās personas paraksts un zīmogs (*ja tāds ir*): | z.v. |
| Amats, vārds un uzvārds: |  |

**8.pielikums**

**BANKAS NEATSAUCAMS GARANTIJAS GALVOJUMS**

**PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO GARANTIJAS TERMIŅU**

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” iepirkuma “maksķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera piekrastē” (identifikācijas Nr. PA “ALJA”2018/1)

2018. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ievērojot to, ka \_\_\_\_\_, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (te un turpmāk saukts *Uzņēmējs*), un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrācijā ar kodu 90000018622, struktūrvienība aģentūra “ALJA”, reģistrācijas numurs ar kodu 90010446069, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-4301, Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes novads (te un turpmāk saukts *Pasūtītājs*), 20\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ir noslēguši līgumu Nr. \_\_\_\_ (te un turpmāk saukts *Līgums*), saskaņā ar kuru *Uzņēmējs* ir uzņēmies veikt \_\_\_\_\_\_ (te un turpmāk saukts *Pasūtījums*),

ievērojot to, ka *Līgumā* ir noteikts, ka *Līguma Uzņēmējam* ir jāiesniedz bankas būvobjekta (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs [bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas nr. \_\_\_\_\_, juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_ (te un turpmāk saukta *Banka*), neatkarīgi no augstākminētā *Līguma* juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies izmaksāt *Pasūtītājam* garantiju nodrošinājuma summu, kas nepārsniedz **EUR** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), saņemot *Pasūtītāja* pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka *Uzņēmējs* nav izpildījis *Līguma* saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz \_\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ] *Bankai* vai ne.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja *pasūtītājs* atgriezīs *Bankai* savu garantijas oriģinālu un iesniegs *Bankai* lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz [bankas nosaukums], juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota vienā oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

***Piezīme***: pasūtītājs neiebildīs, ja pielikumā pēc pretendenta vai Bankas iniciatīvas tiks papildināts ar divām zemāk minētām rindkopām:

1. Lai mūsu banka varētu identificēt Pasūtītāja parakstus uz iesniegtajiem dokumentiem, parakstiem ir jābūt notariāli apstiprinātiem, vai arī dokumenti iesniedzami caur banku, kurā pasūtītājs apkalpojas, un šī banka apliecina parakstu pareizību dokumentos;
2. Šī garantija pakļaujas Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumiem ‘The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees’, ICC Publication No. 758. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

Alūksnē, \_\_\_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[bankas nosaukums] vārdā:

\* Pretendents var iesniegt galvojumu pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā galvojumā jābūt norādītām visām svarīgajām galvojuma sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā.

.

**9.pielikums**

*5. pielikums   
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17   
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"  
 (Apstiprināts ar Ministru kabineta  
2017. gada  3. maija  
noteikumiem Nr. 239*)

**Lokālā tāme Nr.\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objekta nosaukums** |  |
| **Būves nosaukums** |  |
| **Objekta adrese** |  |
| **Pasūtījuma Nr.** |  |

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada tirgus cenās, pamatojoties uz \_\_\_\_\_\_\_ daļas rasējumiem. Tāmes izmaksas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *euro*

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Kods\* | Būvdarbu  nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | | | | | | Kopā uz visu apjomu | | | | |
| laika norma (c/h) | darba samaksas likme\* (*euro*/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

Piezīme. \* Ailes aizpildāmas, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar 1. pielikumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Sastādīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sertifikāta Nr. |  |  |

*6. pielikums   
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17   
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"  
 (Apstiprināts ar Ministru kabineta  
2017. gada  3. maija  
noteikumiem Nr. 239)*

**Kopsavilkuma aprēķins Nr.**

|  |
| --- |
|  |
| (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums |  |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |
|  | Par kopējo summu (*euro*)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |
|  | Kopējā darbietilpība (c/h)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Kods,  tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā | | | Darb-  ietilpība  (c/h) |
| darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kopā** | | |  |  | | | |
| **Virsizdevumi** ( \_\_\_\_\_%) | | |  |
| *t. sk. darba aizsardzība* | | |  |
| **Peļņa** ( \_\_\_\_\_%) | | |  |
| **Pavisam kopā** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sastādīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sertifikāta Nr. |  |  |

*7. pielikums   
Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17   
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"  
 (Apstiprināts ar Ministru kabineta  
2017. gada  3. maija  
noteikumiem Nr.  239)*

|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINU |
|  |  |
|  | (pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums) |

Z.v.

\_\_\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Būvniecības koptāme**

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums |  |
| Būves nosaukums |  |
| Objekta adrese |  |
| Pasūtījuma Nr. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  p. k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas  *(euro)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Kopā** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PVN (\_\_\_\_%) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Sastādīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sertifikāta Nr. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tāme sastādīta \_\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

**10.pielikums**

Pasūtītāja līgumu reģistrācijas Uzņēmēja līgumu reģistrācijas

Nr. *<numurs>* Nr.*<numurs>*

**BŪVDARBU LĪGUMS**

Par makšķerēšanas vietu izveidi Ezera piekrastē, Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnē, 2018. gada *<datums>*

**Alūksnes novada pašvaldība**, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, turpmāk – Pasūtītājs, kura vārdā, saskaņā ar *<pilnvarojums>* rīkojas tās *<amats, vārds un uzvārds>,*

*<****Uzņēmēja nosaukums****>*, reģistrēts *<reģistra iestādes nosaukums>* ar Nr.*<numurs>*, turpmāk – Uzņēmējs, kura vārdā saskaņā ar *<pilnvarojums>* rīkojas tā/-s *<amatpersonas amats un vārds, uzvārds>*,

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA”Latvijas vides aizsardzības fonda, Līguma Nr. 1-20/35 projektaietvaros, un

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā veikto iepirkumu “*<nosaukums>*” (identifikācijas Nr. *<numurs>*), turpmāk – Iepirkums, noslēdz šo līgumu:

1. **Līguma priekšmets**

Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs atbilstoši Iepirkuma dokumentācijā (nolikumā ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem) noteiktajām prasībām, šī līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas realizēt SIA “Alūksnes projekti” izstrādāto projektu “Makšķerēšanas vietu izveide, Ezera piekraste, Alūksne, Alūksnes novads”, turpmāk – Būvdarbi, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 3601 007 0121, turpmāk – Objekts.

1. **Līgumcena un norēķinu kārtība**
   1. Kopējā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, ir <*summa skaitļos*> (<*summa vārdos*>), papildu kurai, atbilstoši normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs maksā PVN.
   2. Pasūtītājs veic tikai tādu Būvdarbu apmaksu, kas izpildīti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar šī līguma nosacījumiem un Pasūtītāja pieņemto apjomu.
   3. Norēķinu ar Uzņēmēju Pasūtītājs veic vienā maksājumā – bezskaidras naudas norēķina veidā *euro* 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma izpildi apliecinoša akta sastādīšanas un rēķina saņemšanas, par samaksu uzskatot dienu, kad Pasūtītājs devis rīkojumu bakai naudas pārskaitījumam.
   4. Līdzēji vienojas, ka maksājuma pieprasījumu Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt Pasūtītājam apmaksai elektroniski e-pastā: [alja@aluksne.lv](mailto:alja@aluksne.lv).
   5. Izmaiņas līgumcenā var tikt veiktas tikai līgumā un Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un apmērā, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēta nepieciešamība autoruzraudzības kārtībā veikt Būvdarbu apjomu vai tehnisko risinājumu izmaiņas, un bez to veikšanas nav iespējams precīzi sasniegt projektā paredzēto rezultātu. Šādiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet tādiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, pēc Uzņēmēja iesniegtās un autora saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
   6. Uzņēmējs, parakstot līgumu, apliecina, ka ir detalizēti iepazinies ar Būvdarbu saturu un izpētījis apstākļus, kas varētu ietekmēt tās izpildi, tajā skaitā, šai klimatiskajai joslai atbilstošos laika apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, Objekta atrašanās vietu dabā, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni u.c. resursus, tiesību normas, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus nosakot samaksu par Būvdarbiem, tāpēc piedāvātās izmaksas un izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie apstākļi.
2. **Līguma termiņš, grozījumi, izbeigšana**
   1. Būvdarbu izpildes termiņš – 45 (četrdesmit piecas) dienas skaitot no līguma noslēgšanas dienas.
   2. Būvdarbu izpilde tiek fiksēta aktā, kuru līdzēji paraksta, kad ir iestājušies visi šie apstākļi:
      1. Būvdarbi ir izpildīti pilnā apmērā atbilstoši līgumam;
      2. Būvdarbu izpildes vieta ir sakopta, no tās izvesti būvgruži un sadzīves atkritumi;
      3. Objektam ir noņemtas norobežojošās konstrukcijas;
      4. Uzņēmējs ir nodevis Pasūtītājam Būvdarbos izmantoto iekārtu un materiālu atbilstības deklarācijas;
      5. Objektam ir veikti izpilduzmērījumi;
      6. ir saņemta Būvvaldes atzīme par Būvdarbu pabeigšanu;
      7. Uzņēmējs ir noformējis garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājumu.
   3. Līguma 3.1. punktā noteikto termiņu, līdzējiem vienojoties, turklāt nekonstatējot līdzēja vainojamu rīcību vai bezdarbību, bez sankciju piemērošanas, ar vai bez izmaiņām līgumcenā (līdz 10% no tās), var pagarināt, ja:
      1. neatbilstoši klimatiskie apstākļi iespējami negatīvi ietekmē Būvdarbu izpildi Objektā;
      2. pēc Pasūtītāja ierosinājuma ir veiktas izmaiņas būvniecības ieceres dokumentos;
      3. nepieciešams veikt neparedzētus vai papildu darbus, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā;
      4. ja valsts vai pašvaldības institūcija izdod administratīvu aktu, kas ir saistošs izpildot Būvdarbus un kavē Būvdarbu izpildei noteiktā termiņa ievērošanu;
      5. iestājušies nepārvaramas varas apstākļi.
   4. Līgums, pirms tajā paredzēto saistību izpildes, var tikt izbeigts līdzējiem par to vienojoties vai vienam, šajā līgumā paredzētajā kārtībā, atkāpjoties no tā.
   5. Uzņēmējs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Pasūtītājam, ja vien šajā termiņā Pasūtītājs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja:
      1. Pasūtītājs nepamatoti novilcina līguma dokumentu izsniegšanu Uzņēmējam;
      2. Pasūtītājs liedz Uzņēmējam piekļuvi Objektam.
   6. Pasūtītājs, 10. (desmitajā) darba dienā no rakstiska brīdinājuma izsūtīšanas Uzņēmējam, ja vien šajā termiņā Uzņēmējs nav novērsis norādīto pamatu, ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja:
      1. Uzņēmējs nevar nodrošināt Pasūtītāja norādīto materiālu, iekārtu vai tehnoloģijas aizstāšanu, papildu piegādes vai pakalpojuma sniegšanu;
      2. Pasūtītāja pārbaužu rezultātā tiek konstatēts, ka Būvdarbu izpildījums neatbilst līguma un tā pielikumu būtiskām prasībām un nosacījumiem;
      3. Uzņēmējs kavē līguma 3.1. punktā noteikto Būvdarbu termiņu, un šis nokavējums ir sasniedzis 10 (desmit) dienas;
      4. Uzņēmējs kļuvis maksātnespējīgs, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, iestājušies citi ar Uzņēmēja darbību saistīti apstākļi, kuru ietekmē Uzņēmējs nevarēs pienācīgi izpildīt līgumu.
   7. Jebkurš no līdzējiem ir atbrīvots no saistību izpildes un ir tiesīgs atkāpties no līguma, ja ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi un jau sākotnēji ir secināms, ka to ietekmē pienācīgi līgumu nevarēs izpildīt, vai šie apstākļi ilgst 10 (desmit) dienas.
   8. Izbeidzot līgumu savstarpēji vienojoties, vai kādam no līdzējiem izmantojot tiesību vienpusēji izbeigt līgumu 3.4. vai 3.5. punktā paredzētajos gadījumos, līdzēji sagatavo un paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto apjomu, kvalitāti un tā vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Būvdarbus tikai tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši līgumam un ir turpmāk izmantojami. Šī punkta nosacījumi nav piemērojami, ja līdzēji nevienojas par izpildīto Būvdarbu apmaksājamo vērtību 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma izbeigšanas.
3. **Būvdarbu izpildes kārtība**
   1. Būvdarbi Uzņēmējam jāveic augstākajā kvalitātē, līgumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā.
   2. Līdz ar līguma parakstīšanu, Uzņēmējs no Pasūtītāja saņem atbilstošu pilnvaru, projektu, būvniecības ieceres dokumentāciju un citus Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami Uzņēmēja saistības izpildei saskaņā ar šo līgumu.
   3. Uzņēmējam pašam ir jāplāno Būvdarbu izpildes starptermiņi tā, lai līgumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā paredzētā Objekta izbūve - t. sk. Būvvaldes atzīmes par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšana, konstrukciju izgatavošana, materiālu piegāde, montāža, uzstādīšana, teritorijas sakopšana un atjaunošana, izpildītā fiksēšana un noformēšana, Būvvaldes atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu saņemšana un izpildītā nodošana Pasūtītājam 3.2. punkta kārtībā pilnībā iekļautos 3.1. punktā paredzētajā termiņā.
   4. Līguma izpildes laikā, līdzējiem vienojoties, Iepirkuma dokumentos iekļautajā projektā vai tehniskajā specifikācijā paredzētos materiālus, iekārtas un tehnoloģijas var aizstāt ar līdzvērtīgiem vai aukstākas kvalitātes, ja sākotnēji paredzētie ir novecojuši, vai ar aizstāšanu tiks sasniegts kvalitatīvāks (lietošanas ziņā ērtāks, pret temperatūras izmaiņām, putekļu, mitruma u.tml. izturīgāks) vai ekspluatācijā ekonomiskāks rezultāts. Šajā gadījumā cenas līdzvērtīgiem vai augstākas kvalitātes materiāliem tiek noteiktas, nepārsniedzot Uzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam nosauktās cenas, izņemot, ja šāda materiālu vai tehnoloģiju aizstāšana notiek saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem, kad līdzējiem vienojoties, par to nosakāma atbilstoša samaksa.
   5. Uzņēmējs nodrošina, ka līguma izpilde notiek speciālistu, kuru kvalifikāciju ir vērtējis Pasūtītājs, vadībā un tiešā uzraudzībā. Šo speciālistu nomaiņa ir pieļaujama ar rakstisku Pasūtītāja saskaņojumu, un tikai tad ja Uzņēmēja izvirzītais speciālists atbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.
   6. Uzņēmējs līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kas noteikti līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Būvdarbu daļas (vai: līguma noslēgšanas brīdī apakšuzņēmēji nav piesaistīti). Uzņēmējs drīkst piesaistīt citus apakšuzņēmējus, par to informējot Pasūtītāju rakstiski, bet gadījumā, kad attiecīgajam apakšuzņēmējam nododamā Būvdarbu vērtība ir vismaz 10% no līgumcenas, saņemot Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
   7. Par līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un termiņiem, kā arī par norēķinu ar tiem, atbild Uzņēmējs.
   8. Līdzēji tiek atbrīvoti par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāds nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kuru līdzēji nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Jebkurš no līdzējiem var vienpusēji lauzt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 3 (trīs) kalendāra nedēļas, vai jau sākotnēji tiek konstatēts, ka to ietekmē līgumu tam paredzētajā apmērā un termiņā nebūs iespējams izpildīt.
   9. Uzņēmējam nodotais SIA “Alūksnes projekti” projekts, tajā skaitā tā sastāvā esošais SIA “H2E” izstrādātais “Alūksnes solu tehniskais projekts” ir autordarbs, kura izmantošanas tiesības kā izņēmuma licence pieder tikai Pasūtītājam, un Uzņēmējs ir tiesīgs to izmantot tikai šī līguma izpildei un tikai tam nepieciešamajā apmērā.
   10. Uzņēmējam ir tiesības veikt līguma izpildes rezultāta fiksāciju un bez atsevišķa saskaņojuma ar Pasūtītāju, bet ar obligātu norādi uz Pasūtītāju un projekta autoru, to izmantot savas saimnieciskās darbības reklāmas nolūkos.
4. **Garantijas un atbildība**
   1. Uzņēmējs garantē, ka Būvdarbi atbildīs projektam un tiks izpildīti saskaņā ar Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.
   2. Līgumam neatbilstošu izpildi Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā, un Uzņēmējam tā par saviem līdzekļiem ir jāizlabo (jānomaina).
   3. Uzņēmējs garantē, Būvdarbu rezultātā radītais Objekts saglabā pienācīgu kvalitāti, funkcionalitāti, drošumu un lietošanas īpašības un piešķir tam 60 mēnešu garantiju, kas tiek skaitīts no līguma 3.2. punktā paredzētā akta sastādīšanas dienas.
   4. Garantijas termiņa saistību Uzņēmējs nodrošina ar bankas garantiju, apdrošināšanas sabiedrības polisi vai naudas iemaksu Pasūtītāja kontā 3% (trīs) procentu apmērā no izpildīto Būvdarbu vērtības bez PVN.
   5. Garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja uzaicinājumu, Uzņēmējam nekavējoties jāierodas Objektā, lai fiksētu defektus un saskaņotu ar Pasūtītāju to izlabošanas veidu un termiņu.
   6. Ja Uzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, nevienojas ar Pasūtītāju par to novēršanas veidu vai termiņu, vai nenovērš konstatētos defektus tam paredzētajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Uzņēmēja rēķina pats veikt nepieciešamos izlabojumus, un ar to saistītos izdevumus sedz no Uzņēmēja garantijas termiņa nodrošinājuma. Uzņēmējs paliek atbildīgs par to izdevumu daļu, kas pārsniedz nodrošinājuma summu.
   7. Par pakalpojuma sniegšanai noteiktās kārtības pārkāpšanu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu:
      1. par katru gadījumu, kad līgumā norādītās kontaktpersona ilgāk nekā (2) divas darba dienas neatsaucas uz Pasūtītāja kontaktpersonas zvanu vai e-pastu – 20 EUR (divdesmit *euro*);
      2. par būvgružu vai sadzīves atkritumu uzkrāšanu Objektā ilgāk par 1 (vienu) nedēļu – 30 EUR (trīsdesmit *euro*);
      3. par katru gadījumu kad Uzņēmējam vai līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem nav spēkā esošas civiltiesiskās apdrošināšanas polises – 50 EUR (piecdesmit *euro*);
      4. par 3.1. punktā noteiktā līguma izpildes termiņa nokavējumu – 1% (viens procents) no līgumcenas (bez PVN) dienā;
      5. ja Pasūtītājs izbeidz līgumu saskaņā ar 3.5. punktu, vai Uzņēmējs bez dibināta pamata atsakās no līguma izpildes – 10% (desmit procenti) no līgumcenas (bez PVN);
      6. par katru gadījumu, kad konstatēta Uzņēmējam nodotā SIA “Alūksnes projekti” projekta izmantošana ārpus šī līguma (t.sk. tiešā, pārveidotā vai atvasinātā veidā) – 1000 EUR (viens tūkstotis *euro*);
      7. par katru gadījumu, kad Uzņēmējs veic publikāciju, vai sniedz interviju par Būvdarbu saturu bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas – 200 EUR (divi simti *euro*).
   8. Ja Uzņēmējs nesamaksā tam aprēķināto līgumsodu rēķinā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājs to ietur no 2.3. punktā paredzētā maksājuma kā ieskaitu bezstrīda kārtībā, 5.5. punktā noteiktā garantijas termiņa saistību nodrošinājuma, vai ceļ piedziņas prasību tiesā.
   9. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt, lai Pasūtītājs maksā līgumsodu par tā nokavētu rēķina apmaksu – 1% (viena procenta) apmērā no rēķina summas bez PVN par katru nokavējuma dienu.
   10. Līguma izpildei Uzņēmējam jāuzņemas visi normatīvajos aktos, valsts un pašvaldības institūciju priekšrakstos paredzētie ar Būvdarbiem saistītie noteikumi un drošības pasākumi.
   11. Uzņēmējs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām sekām, kā arī sedz visus nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus, ja Būvdarbu izpildes ietekmē tiek bojāts Pasūtītāja vai trešo personu īpašums vai manta, nodarīts kaitējumu videi vai trešo personu (t.sk. Pasūtītāja pārstāvju) dzīvībai vai veselībai.
   12. Uzņēmējs sedz administratīvos sodus, kas Pasūtītājam piemēroti saistībā ar Būvdarbu nekvalitatīvu vai paviršu izpildi.
5. **Nobeiguma noteikumi**
   1. Operatīvai sadarbībai ar līguma izpildi saistītu jautājumu risināšanai, līdzēji nozīmē kontaktpersonas:
      1. pasūtītāja kontaktpersona – <*amats, vārds uzvārds*>, tālrunis: <*numurs*>, e-pasts: <*adrese*>;
      2. Uzņēmēja kontaktpersona: <*amats, vārds uzvārds*>, tālrunis: <*numurs*>, e-pasts: <*adrese*>.
   2. Par līguma izpildes organizatoriskiem jautājumiem to norises laikā līdzēji vienosies mutiski, vai sazinoties e-pastā. Katrs no līdzējiem ir tiesīgs šādā veidā dotajiem norādījumiem prasīt un 2 (divu) darba dienu laikā saņemt otra rakstisku apstiprinājumu.
   3. Par līguma dokumentiem, kas ir saistoši līdzējiem, tiek uzskatīti:
      1. Iepirkuma “*<nosaukums>*” (identifikācijas Nr. *<numurs>*) dokumenti (nolikums ar pielikumiem un saistītajiem dokumentiem);
      2. Uzņēmēja piedāvājums Iepirkumam “*<nosaukums>*”;
      3. SIA “Alūksnes projekti” izstrādātais projekts “Makšķerēšanas vietu izveide Ezera piekraste, Alūksne, Alūksnes novads”;
      4. Būvniecības ieceres dokumentācija;
      5. Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvaroto pārstāvju un kontaktpersonu sarakste (arī akti, norādījumi, paziņojumi un tml.) par līguma izpildi;
      6. jebkādi citi dokumenti, kuru izsniegšanu saskaņā ar līgumu pieprasa Pasūtītājs, Uzņēmējs, vai ar līguma izpildi saistīta kompetenta institūcija vai kuru izsniegšana ir paredzēta līgumā.
   4. Līguma eksemplāriem tiek pievienoti dokumenti, kas norādīti kā līguma pielikumi. Pārējie līguma dokumenti (oriģinālā vai atvasinājuma formā) glabājas pie Pasūtītāja un Uzņēmēja atsevišķi no līguma.
   5. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā dienā, kad to paraksta pēdējais no līdzējiem, un ir spēkā līdz visu tajā paredzēto saistību izpildei.
   6. Līguma nodaļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar tikt izmantoti līguma noteikumu tulkošanai un interpretācijai.
   7. Līdzēji nekavējoties rakstiski paziņo viens otram par pilnvaroto pārstāvju vai kontaktpersonu, līguma 7. punktā norādīto rekvizītu vai citas būtiskas informācijas izmaiņām. Līdz šāda paziņojuma saņemšanas dienai visi sūtījumi, ko līgumā noteiktajā kārtībā viens līdzējs nosūtījis otram uz iepriekš norādīto juridisko adresi, atzīstami par pienācīgi nosūtītiem un saņemtiem, kā arī visi maksājumi, ko kāds no līdzējiem ieskaitījis iepriekš norādītajā kontā atzīstami par pienācīgi izdarītiem.
   8. Līgumā neatrunātās līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
   9. Līgumā minēto tiesību neizmantošana nav uzskatāma par atteikšanos no šīm tiesībām. Daļēja to izmantošana nenozīmē atteikšanos no to izmantošanas pilnā apmērā.
   10. Līdzēju domstarpības, kas ir saistītas un rodas sakarā ar līgumu, kas skar tā izpildi, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti neatkarīgi eksperti. Ja tas nav iespējams un līdzēji sarunu rezultātā saprātīgā termiņā nevienojas, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā.
   11. Uzņēmējs drīkst veikt publikācijas un sniegt intervijas par Pakalpojuma izpildes saturu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.
   12. Līgums ir sastādīts uz <*lapu skaits*> (<*lapu skaits vārdiem*>) lapām līguma teksta, 2 (divos) eksemplāros, kuri glabājas pa vienam eksemplāram pie Pasūtītājam un Uzņēmēja. Līgumam, uz tā noslēgšanas brīdi, ir šādi pielikumi:
       1. Iepirkuma tehniskā specifikācija uz <*lapu skaits*> (<*lapu skaits vārdiem*>) lapām;
       2. Uzņēmēja finanšu piedāvājums Iepirkumam uz <*lapu skaits*> (<*lapu skaits vārdiem*>) lapām;
       3. <*nosaukums*>.
6. **Līdzēju rekvizīti un paraksti**

Parakstot līgumu, līdzēji apliecina, ka tie pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās savas tiesības un pienākumus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasūtītājs   |  |  | | --- | --- | | <*Pasūtītāja rekvizīti*>  <*personīgais paraksts*>  *<amatpersonas amats un vārds, uzvārds>* | <*Piegādātāja rekvizīti*> | | Uzņēmējs  <*Uzņēmēja rekvizīti*>  <*personīgais paraksts*>  *<amatpersonas amats un vārds, uzvārds>* |
|  |  |

***Līguma pielikums***

*<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>* būvdarbu Līgumam

starp Alūksnes novada pašvaldību un < *Izpildītāja nosaukums* >

Alūksnē, *<gads>*.gada *<datums>*.*<mēnesis>*

**Informācija par apakšuzņēmējiem**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja  nosaukums | Apakšuzņēmēja  reģistrācijas numurs | Apakšuzņēmējam nododamo darbu uzskaitījums un apjoms % | Apakšuzņēmējam nododamo  darbu apjoms EUR |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Izpildītājs**  <*Izpildītāja rekvizīti*>  <*personīgais paraksts*>  *<amatpersonas amats un vārds, uzvārds>* |